

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ – НИЦИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27.01.2016 № 23

с. Усть – Ницинское

***Об организации работ по пропуску паводковых вод в период весеннего***

***половодья в 2016 году на территории Усть-Ницинского сельского поселения***

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2016 года, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от негативного воздействия вод, а также снижения возможных ущербов от негативного воздействия вод, руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997г № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работы:

- по пропуску паводковых вод в период весеннего половодья с 11 марта 2016 года.,

- по очистке водопропускных труб и трубопереездов для сброса талых вод с проезжей части улиц и исключения подтопления весенними водами общественных и жилых зданий на территории поселения;

* контролю санитарно-защитных зон источников водоснабжения;

- по снижению уровня воды в прудах до минимальных значений, укреплению их берегов, подготовке водосбросных сооружений к пропуску весеннего половодья.

2. Информировать население через объявления о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лёд водных объектов на территории поселения с 11 марта 2016 года.

3. Для оперативного решения задач по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, возникших в период прохождения весеннего паводка утвердить состав противопаводковой комиссии на территории поселения (приложение № 1).

4. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2016 году на территории поселения (приложение № 2).

5. Утвердить правила о порядке действия населения при угрозе затопления населенных пунктов (приложение №3)

6. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории поселения для устранения аварийных ситуаций в производственном фонде, связанных с затоплением талыми водами подвальных помещений:

* подготовить технику, иметь запасы ГСМ для возможного ремонта дорог, улиц и водопропускных сооружений;
* провести проверку состояния гидротехнических сооружений;

7. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 26.01.2015г. № 23 «Об организации работ по пропуску паводковых вод

в период весеннего половодья в 2015году на территории Усть-Ницинского сельского поселения » признать утратившим силу.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения К.Г.Судакова

Приложение № 1 к постановлению

администрации Усть-Ницинского

сельского поселения

от 27.01.2016г № 23

***Состав противопаводковой комиссии***

***Усть-Ницинского сельского поселения на 2016 год***

Волохина Н.Г. – заместитель главы администрации Усть-Ницинского

сельского поселения, председатель комиссии;

Аксенов А.Б. – специалист 1 кат. администрации Усть-Ницинского

сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Попова Г.Н. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Есаулкова И.Н.- ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Ермаков В.Н. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Аксенова О.О. – ведущий специалист администрации Усть-Ницинского

сельского поселения;

Масоров В.А. - командир отделения поста 12/3 ГПТУ ( ОПС) СО с. Усть-

Ницинское ( по согласованию);

Захаров А.А. – директор МУП « Жилкомсервис»;

Коржавин Г.С. – директор МУП «Север»;

Тюкбаева Жыпар – заведущая Краснослободской ОВП ( по согласованию);

Опря Т.Н. - заведущая Усть-Ницинской ОВП ( по согласованию);

Кайгородов А.В. - учасковый уполномоченный полиции ( по согласованию);

Белогузова Т.В. директор МКОУ«Краснослободская СОШ»(по согласованию);

Сарычева С.Ю. - директор МКОУ «Усть-Ницинска СОШ»(по согласованию)

Яковлева Р.А. - директор МКОУ « Ермаковская СОШ» ( по согласованию);

Маманишвилли Л.П.- директор МКОУ « Липчинская СОШ» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Усть-Ницинского

сельского поселения

27.01.2016 г. № 23

**План**

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на 2016 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за  выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание комиссии « Об итогах работы по весеннему половодью 2015г. и задачи на 2016г.» | 25.01.2016г. | Председатель комиссии  Волохина Н.Г. |
| 2. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, о мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | паводковый период | Председатель комиссии  Волохина Н.Г,  ведущие специалисты администрации |
| 3. | Составить график дежурства сотрудников администрации для контроля и оперативного сбора и доведения информации до ЕДДС района о ходе пропуска паводковых вод в Усть-Ницинском сельском поселении | март | Председатель комиссии  Волохина Н.Г. |
| 4. | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по очистке подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | март | МУП «Север»,  Ведущие специалисты администрации |
| 5. | Проверить наличие и привести в соответствие  регистрационную и техническую документацию  плавсредств которые будут задействованы на переправе | до 11  марта | МУП « Север»  Коржавин Г.С. |
| 6. | Провести ремонт моторной лодки, и проверить готовность к работе переправы | март | Директор МУП «Север»  Коржавин Г.С. |
| 7. | Проверить наличие и соответствие документов у судоводителей которые будут работать на переправе. При необходимости проверить их подготовку и аттестацию в установленном порядке | до 11  марта | Директор МУП «Север»  Коржавин Г.С. |
| 8. | Организовать завоз в заречные населенные пункты муки, соли, спичек и др. товаров первой необходимости | до 1  апреля | Председатель п/о  Бархатова О.А. |
| 9. | Обеспечить запасы в заречных ФАП лечебно-  профилактических перевязочных материалов | До 1 апреля  . | Храмцова С.Г.  (по плану мероприятий  Главы МР) |
| 10 | Составить списки населения, проживающих в зоне возможных затоплений, по каждому  населенному пункту, подготовить пункты временного размещения для эвакуируемого населения и сельскохозяйственных животных | До 1 апреля | Ведущие специалисты администрации |
| 11. | Провести работы по укреплению дамб и гидротехнических сооружений | До выхода рек из берегов | Председатель комиссии  Волохина Н.Г.  Директор МУП «Север»  Коржавин Г.С. ведущий специалист администрации Ермаков В.Н. |
| 12. | Создать дополнительные запасы строительных материалов, электрооборудования, спасательных средств, средства связи, необходимых для ликвидации возможных разрушений в период паводка | март | Директор МУП «Север»  Коржавин Г.С.. |
| 13. | Подготовить подъезды к паромным переправам в соответствии с правилами инспекции Центра ГИМС, ГИБДД | До начала работы паромных переправ | Директор МУП «Север»  Коржавин Г.С. |
| 14. | Подготовить памятки населению по его действиям в период половодья, в случае угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (магазины, клубы, остановки общественного транспорта, почтовые отделения, информационный щиты) | По подготовке к половодью | Председатель комиссии  Волохина.Н.Г, ведущие специалисты администрации |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Усть-Ницинского

сельского поселения

27.01.2016 г. № 23

**Правила**

**о порядке действия населения при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов**

**1. При получении сигнала о подъёме уровня воды:**

- отключить газ, электричество, погасить огонь в печах;

- перенести на верхние этажи или чердаки воду, запас продуктов, ценные

вещи, медицинские средства и документы;

- укрепить или забить окна и двери первых этажей досками или другими

материалами.

**2. При высоком уровне воды:**

- подняться на крышу дома, вывесить заметное днём полотнище, а ночью

подавать световые сигналы фонариком, керосиновой лампой, свечой или

факелом;  
- для сбережения тепла находиться ближе друг к другу или делать активные

упражнения.

**3. При спаде уровня воды:**

- не прикасаться к порванным и провисшим электропроводам;

- по возможности сообщить в соответствующие службы о замеченных

разрушения газовых, водопроводных, канализационных и электрических

сетей;  
- перед входом в строение убедиться, что его конструкции не имеют

серьёзных разрушений, а войдя в помещение, немедленно откройте окна и

двери для проветривания;

- в темное время суток не включайте свет сразу, а убедитесь в том, что в

помещении не произошла утечка газа;

- ни в коем случае не употреблять в пищу попавшие в воду продукты.

**4. Если наводнение произошло неожиданно, и вы оказались в воде:**  
- попытайтесь удержаться за нетонущие предметы, сделав из них

своеобразный плот;

- старайтесь выбраться на возвышенное место и подавайте сигналы, чтобы  
спасателям было легче вас обнаружить.