АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________   ___

01.08.2019                                                                                                  № 150

с. Усть – Ницинское

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по размещению в государственной информационной системе

обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области,

документов территориального планирования и Правил землепользования

и застройки Усть-Ницинского сельского поселения.

Во исполнение Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2019г. № 318-П, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План  мероприятий («Дорожную  карту») по размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, документов территориального планирования и правил землепользования и застройки Усть-Ницинского сельского поселения (Приложение 1).

- Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и  разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.усть-ницинское.рф).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения                                                              К.Г. Судакова

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Усть-Ницинского сельского поселения

от 01.08.02019 № 150

# План мероприятий ("Дорожная карта")
по обеспечению размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

# Свердловской области, документов территориального планирования и правил землепользования и застройки

# Усть-Ницинского сельского поселения

| № | Мероприятии | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов на бумажных носителях для размещения в ИСОГД |
| 1.1 | Подготовка муниципального правового акта о проведении инвентаризации | Постановление Администрации Усть-Ницинского сельского поселения | Утвержденный правовой акт | До 1 сентября 2019 года | Специалист I категории Дорошенко Сергей Алексеевич |
| 1.2 | Проведение инвентаризации сведении, документов и материалов для размещения в ИСОГД |  | Инвентаризационная опись по каждому документу установленной формы и установленного формата, подписанная инвентаризационной комиссией и утвержденная Главой Усть-Ницинского сельского поселения | До 1 декабря 2019 года | Специалист I категории Дорошенко Сергей Алексеевич |
| 1.3 | Передача инвентаризационной описи в виде заверенных скан -копий в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |  |  | До 1 января 2020 года | Специалист I категории Дорошенко Сергей Алексеевич |
| 2. | Регистрация и размещение документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, МНГП, проектов планировки и межевания территорий в государственной ИСОГД Свердловской области |
| 2.1 | Проведение регистрации документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, МНГП, проектов планировки и межевания территорий, в соответствии с правилами регистрации и идентификации сведении, документов и материалов в государственной ИСОГД, установленными Правительством Российской Федерации, в государственной ИСОГД Свердловской области |  | Регистрация документов в государственной ИСОГД Свердловской области Размещение электронных копий документов, карт (схем) в государственной ИСОГД Свердловской области | 2021год |  |
| 2.2 | Обеспечение размещения пространственных (векторных) данных графических частей утвержденных документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, МНГП проектов планировки и межевания территорий в базу данных государственной ИСОГД Свердловской области |  | Пространственные (векторные) данные загружены в базу данных государственной ИСОГД Свердловской области | 2021год |  |
| 3. | Регистрация и размещение сведений, документов и материалов об изученности природных и техногенных условий на основании материалов и результатов инженерных изысканий и сведений, документов и материалов входящих в состав дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участков в государственной ИСОГД Свердловской области |
| 3.1. | Проведение регистрации сведений об изученности природных и техногенных условии на основании материалов и результатов инженерных изысканий, в соответствии с правилами регистрации и идентификации сведений, документов и материалов в государственной ИСОГД, установленными Правительством Российской Федерации, в государственной ИСОГД Свердловской области |  | Регистрация документов в государственной ИСОГД Свердловской области Сформировано пространственное описание местоположения границ изученности территорий в государственной ИСОГД Свердловской области Размещены электронные копий документов** в государственной ИСОГД Свердловской области | По мере поступления |  |
| 3.2 | Проведение регистрации дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участках (далее - "Дело о ЗУ"), в том числе документов входящих в состав "Дел о ЗУ", в соответствии с правилами регистрации и идентификации сведений, документов и материалов в государственной ИСОГД, установленными Правительством Российской Федерации, в государственной ИСОГД Свердловской области |  | Регистрация "Дел о ЗУ" в государственной ИСОГД Свердловской области Сформировано "Дело о ЗУ" в государственной ИСОГД Свердловской области | По мере поступления. |  |