АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

27.05.2014                                                                                                    №  177

с. Усть – Ницинское

Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Усть – Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014/2015  года

Отопительный  сезон 2013/2014 года проведен организованно, без аварий. Сформированные запасы топлива и материально-технических ресурсов на котельных МУП «Жилкомсервис» позволило обеспечить теплоснабжение потребителей на период отопительного сезона.

Были и отдельные недостатки в ходе отопительного сезона, отрицательно повлиявшие на работу предприятия ЖКХ: недостаточность средств, выделенных на проведение капитального и текущих ремонтов жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры; низкий резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий; значительная задолженность перед поставщиками за топливно-энергетические ресурсы; дебиторская задолженность предприятия МУП «Жилкомсервис» в ликвидации которой ведется планомерная работа.

В целях устранения отмеченных недостатков и эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года (приложение № 1).

2. Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направленных для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2014/2015 года.

3. Обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями  и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.

4. Предусмотреть  обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

5. До 01 июня 2014 года  обеспечить представление в Уральское управление Ростехнадзора плана-графика  работы комиссии по проверке готовности  к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающей  организации, потребителей тепловой энергии, котельных, тепловых сетей на территории Усть – Ницинского сельского поселения.

6. До 01 июня 2014 года представить в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области:

- план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному  периоду 2014/2015 года;

-  график отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду;

- копии программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей организации к отопительному периоду.

7. В период с 01 июня  по 01 ноября 2014 года обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования в отопительному периоду 2014/2015 года, а также паспортов готовности жилых домов.

8. До 15 сентября  2014 года обеспечить создание:

- запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения;

- запасов  материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2014/2015 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетических ресурсы.

10. До 15 сентября  2014 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне–зимний период 2014/2015 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

11. До 01 ноября 2014 совместно с Уральским управлением Ростехнадзора и заинтересованными исполнительными органами  государственной власти Свердловской области в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности в отопительному периоду» осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, тепловых сетей на территории сельского поселения с составлением актов оценки готовности к отопительному сезону.

12. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

13. Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая  тепло- и электроснабжение), организации поставки в установленном порядке объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты.

14 . Директору МУП «Жилкомсервис» Усть – Ницинского сельского поселения (Кузьминых В.В.):

1) подвести итоги отопительного сезона 2013/2014 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2013/2014 года;

2) обеспечить:

- погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации  и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- погашение к началу отопительного сезона 2014/2015 года задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

- котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

- представление в Администрацию Усть-Ницинского сельского поселения сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на их территории, к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года по установленным формам, в том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, планов – графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении планов – графиков;

3) обеспечить создание:

- на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

- необходимых запасов материально-технических ресурсов для  ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) до 15 сентября 2014 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне–зимний период 2014/2015 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

5) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно – энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Усть-Ницинского сельского поселения Волохину Н.Г.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения                                                                          К.Г. Судакова

Приложение  № 1 к

постановлению администрации

Усть – Ницинского сельского поселения

от 27.05.2014  № 177

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2013/2014 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2014 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.) |
| 2. | Представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области: |  | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения (Баранова С.В.) |
|  | планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2014/2015 года | до 01.06.2014 |  |
|  | графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 01.06.2014 |  |
|  | копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных главой сельского поселения | до 01.06.2014 |  |
| 3. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их выполнения | до 01.06.2014, в течение года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.) |
| 4. | Сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период источников теплоснабжения Усть – Ницинского сельского поселения | еженедельно, с 01 августа по 01 ноября 2014 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |
| 5. | Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии в Усть – Ницинском сельском поселении требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 01 ноября 2014 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |
| 6. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2014 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.) |
| 7. | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2014 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.) |
| 8. | Подготовка специальной техники и механизмов муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.11.2014 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.) |
| 9. | Представление и сбор информации: |  | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.) |
|  | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2014 |  |
|  | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01.06.2014 |  |
|  | 3) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | еженедельно, с 01.07.2014 |  |
|  | 4) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в Усть – Ницинском сельском поселении | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2014 года |  |
|  | 5) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежеквартально, к 03 числу первого месяца квартала |  |
|  | 6) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | 7) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2014 |  |
|  | 8) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по октябрь 2014 года |  |
|  | 9) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2014 года |  |
| 10. | Проведение инвентаризации и регистрация в муниципальную собственность имеющихся на территории сельского поселения бесхозных тепловых, водопроводных и канализационных сетей, коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2014 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |
| 11. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170) | до 15.09.2014 | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.) |
| 12. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Усть – Ницинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2014 года | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.), УрУ Ростехнадзора ** (по согласованию) |
| 13. | Проверка готовности Усть – Ницинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период с оформлением соответствующих документов, размещение информации о готовности сельского поселения к отопительному сезону на сайте Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (автоматизированная информационная система представления отчетности муниципальными образованиями в территориальные органы Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и получение акта готовности сельского поселения (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2014 года | УрУ Ростехнадзора (по согласованию), Администрация Усть – Ницинского сельского поселения Директор МУП «Жилкомсервис (Кузьминых В.В.) |
| 14. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления в Усть – Ницинском сельском поселении | ежедневно, с 15.09.2014 до полного включения отопления | Администрация Усть – Ницинского сельского поселения |

## ** УрУ Ростехнадзора – Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.