АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________

00.09.2017                                                                                                                № 00

с. Усть – Ницинское

ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной  городской среды» на 2018- 2022 годы в Усть-Ницинском  сельском поселении

Во исполнении Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создание  комфортных  условий  проживания  населения  Усть-Ницинского  сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в Усть-Ницинском   сельском  поселении Слободо-Туринского муниципального  района (прилагается).

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в «Информационном   вестнике Усть-Ницинское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-ницинское.рф.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения                                                                                 К.Г. Судакова

- Приложение

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Усть-Ницинского  сельского поселения

- от 00.09.2017 № 00

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022  годы  в Усть-Ницинском сельском поселении

Слободо-Туринского  муниципального  района

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в Усть-Ницинском сельском поселении Слободо-Туринского муниципального района (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
| Заказчик Программы | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| Участники программы | - Администрация Усть-Ницинского сельского поселения; - Управляющая компания; - Граждане, проживающие в населенных пунктах Усть-Ницинского сельского поселения; - Предприятия, организации, учреждения |
| Цели Программы | Целью программы являются: - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Усть-Ницинского сельского поселения; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составит 87196,00 тыс. рублей, в том числе: - за счет федерального бюджета - 27800,0 тыс. руб.; - за счет областного бюджета – 22110,0 тыс.руб. - за счет средств бюджета Усть-Ницинского сельского поселения – 37286,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;. - улучшение внешнего облика поселения;. - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.. |

Основные характеристики реализации Программы

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Усть-Ницинского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в Усть-Ницинском сельском поселении (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

- обеспечение освещения;

- установка скамеек, урн для мусора;

- строительство  пешеходных  дорожек.

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских и спортивных площадок;

-  строительство  пешеходных  дорожек;

- оборудование  дворовых территорий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.

- Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование жилой среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта мест массового пребывания населения (установка  детской  площадки, модернизация  уличного  освещения, благоустройство  источников  водоснабжения).

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

- 3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет благоустройство  дворовых  территорий  и  территорий общего пользования.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет -87196,00 тыс. руб. из них:

-  средства   федерального  бюджета – 27800,00  тыс. руб.

-  средства  областного  бюджета -   22110,00  тыс. руб.

-  средства местного  бюджета –  37286,00  тыс. руб.

- 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией Усть-Ницинского сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы выполнения  мероприятий.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

- 6. Оценка социально-экономической  эффективности реализации Программы.

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годах позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии  территорий общего пользования, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Усть-Ницинского сельского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Администрация Усть-Ницинского сельского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация Усть-Ницинского сельского поселения предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

с. Липчинское - ремонт и  замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения;

- благоустройство  общественной  территории.

д. Бурмакина -  благоустройство  детской  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения.

д. Елкина - благоустройство  детской  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения.

д. Голышева - приобретение  и благоустройство  детской  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения.

д. Жирякова - благоустройство  общественной  территории, благоустройство  детской  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения.

с. Усть-Ницинское – благоустройство  дворовых  территорий, благоустройство  детской  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения.

д. Ермакова - благоустройство  общественной  территории, спортивной  площадки.

д. Зуева - благоустройство  общественной  территории, спортивной  площадки.

п. Рассвет - благоустройство  общественной  территории, спортивной  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения.

с. Краснослободское - благоустройство  общественной  территории, спортивной, детской площадки, благоустройство  дворовых  территорий, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения.

д. Ивановка - благоустройство  общественной  территории, спортивной  площадки, замена  светильников  уличного  освещения  на  энергосберегающие, установка  узлов  учета  электрической  энергии уличного  освещения.

д. Голякова - благоустройство  детской  площадки, благоустройство  общественной  территории.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности Усть-Ницинского сельского поселения.

7. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

В данном разделе приводится описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению  муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год в Усть-Ницинском сельском поселении

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие по оборудованию детской площадки в д. Голышева 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1.Приобретение оборудования 1.1.2. Установка оборудования. 1.1.3. Установка скамеек, урн для мусора 1.2. Дополнительный перечень работ: 1.2.1. Озеленение территории | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения МУП «Север» | 01.01.2018 | 01.09. 2018 | оборудована детская площадка, отремонтирована контейнерная площадка для сбора мусора, установлены скамейки и урны для мусора |  |  |
| 2. Основное мероприятие на территории общего пользования по модернизации уличного освещения. с. Липчинское, д. Бурмакина, д. Елкина, д. Голышева, д.Жирякова, с.Усть-Ницинское, п. Рассвет, с.Краснослободское, д.Ивановка, д.Ермолина. 2.1.Минимальный перечень работ: 2.1.1. Замена светильников уличного освещения. Установка узлов учета электрической энергии | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | 01.01.2018 | 01.12. 2022 | Замена светильников уличного освещения с. Липчинское Установка учета электрической энергии |  |  |
| 3. Основное мероприятие на территории общего пользования Оборудование источников нецентрализованного водоснабжения: 1.д.Елкина 2.д.Голякова 3.с.Краснослободское 4.с..Усть-Ницинское. 3.1.Минимальный перечень работ: 3.1.1. Оборудование источников нецентрализованного водоснабжения | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | 01.01.2018 | 01.09. 2018 | Оборудование источников нецентрализованного водоснабжения: 1.д.Елкина 2.д.Голякова 3.с.Краснослободское 4.с..Усть-Ницинское. |  |  |
| 4. Основное мероприятие по оборудованию детской площадки в д. Бурмакина, д.Елкина, д.Жирякова, д.Голякова 4.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1.Приобретение оборудования 4.1.2. Установка оборудования. 4.1.3. Установка скамеек, урн для мусора 4.2. Дополнительный перечень работ: 4.2.1. Озеленение территории | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения МУП «Север» | 01.01.2018 | 01.12. 2022 | оборудована детская площадка, отремонтирована контейнерная площадка для сбора мусора, установлены скамейки и урны для мусора |  |  |
| 5.Основное мероприятие по благоустройству дворовых территорий 5.1.Минимальный перечень работ: 4.1.1.Приобретение оборудования 4.1.2. Установка оборудования. 4.1.3. Установка скамеек, урн для мусора 4.1.4. Оборудование пешеходных зон 4.1.5.Оборудование уличного освещения. 5.2. Дополнительный перечень работ: 5.2.1. Озеленение территории | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения МУП «Север» | 01.01.2018 | 01.12. 2022 | оборудована детская площадка, зона отдыха, отремонтирована контейнерная площадка для сбора мусора, установлены скамейки и урны для мусора, проведено озеленение. Асфальтирование пешеходных дорожек. с. Краснослободское, с. Усть-Ницинское, с. Липчинское |  |  |
| 5.Основное мероприятие по благоустройству спортивных площадок 5.1.Минимальный перечень работ: 5.1.1.Приобретение оборудования 5.1.2. Установка оборудования. 5.1.3. Установка скамеек, урн для мусора 5.1.4. Оборудование пешеходных зон 5.1.5.Оборудование уличного освещения. 5.1.6. Оборудование спортивных площадок 5.2. Дополнительный перечень работ: 5.2.1. Озеленение территории | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения МУП «Север» | 01.01.2018 | 01.12. 2022 | оборудована спортивная площадка, зона отдыха, отремонтирована контейнерная площадка для сбора мусора, установлены скамейки и урны для мусора, проведено озеленение. Асфальтирование пешеходных дорожек. с. Краснослободское, с. Усть-Ницинское, с. Липчинское, д. Ивановка, д. Зуева, д. Ермакова. |  |  |
| 6.Основное мероприятие по благоустройству общественных территорий 6.1.Минимальный перечень работ: 6.1.1.Приобретение оборудования 6.1.2. Установка оборудования. 6.1.3. Установка скамеек, урн для мусора 6.1.4. Оборудование пешеходных зон 6.1.5.Оборудование уличного освещения. 6.2. Дополнительный перечень работ: 6.2.1. Озеленение территории | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения МУП «Север» | 01.01.2018 | 01.12. 2022 | оборудована детская площадка, зона отдыха, отремонтирована контейнерная площадка для сбора мусора, установлены скамейки и урны для мусора, проведено озеленение. Асфальтирование пешеходных дорожек. с.Краснослободское, с.Усть-Ницинское ,с.Липчинское, д.Жирякова |  |  |

Приложение № 2

| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы год Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы Усть-Ницинского сельского поселения | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения в том числе | Всего | 507 | 0000 | 00 0 00 00000 | 200 | 87196,00 |
|  |  | Бюджет поселения | 507 | 0000 | 00 0 00 00000 | 200 | 37286,00 |

Приложение № 3

С В Е Д Е Н И Я

о  целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и  их  значения

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 14 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 36 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,7 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 15 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика расчета показателей (индикаторов) Программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Формула расчета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество дворовых территорий | из отчета Управляющий компании – МУП «Жилкомсервис» |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | из отчета Управляющий компании – МУП ««Жилкомсервис»» |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | А=В/С, где А – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; В – количество благоустроенных дворовых территорий; С – общее количество дворовых территорий |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения) | А=В/С, где А – охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения; В – численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями; С – общая численность населения сельского поселения |
| 5. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | из отчета администрации Усть-Ницинского сельского поселения |
| 6. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | из отчета администрации Усть-Ницинского сельского поселения |
| 7. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования | А=В/С, где А – доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; В – площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; С – общая площадь муниципальных территорий общего пользования |
| 8. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | А=В/С, где А – доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; В – С – |
| 9. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | А=В/С, где А – доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; В – С – |
| 10. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | А=В/С, где А – доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; В – С – |
| 11. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | А=В/С, где А – доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; В – С – |

Оценка целевых показателей (индикаторов) Программы

Таблица 2

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Год реализации в программе |  |  | Оценка в баллах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | Достигнуто в программе 2017 год | Отклонение |  |  |
| Количество дворовых территорий | Ед. | 10 | 10 | 6 |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 | 4 |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения) | % | 19,7 | 19,7 |  |  |  |
| Количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 11 | 11 |  |  |  |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х |  |  |

Оценка эффективности реализации Программы

Таблица 3

| Итоговая сводная оценка (баллов)S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S> | Высокоэффективная |  |
| S= | Эффективная |  |
| S< | Неэффективная |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому индикативному показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя – 0 баллов;

- при улучшении целевого показателя – плюс 1 балл;

- при ухудшении целевого показателя – минус 1 балл.

Приложение  № 4

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа по благоустройству территории

Усть-Ницинского сельского поселения на период 2018-2022 годы»

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Организация уличного освещения населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Благоустройство территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1. Приобретение и установка энергосберегающих светильников Установка узлов учета (количество населенных пунктов) | шт. | 30 2 Бурмакина Липчинское | 35 3 Ивановка Краснослободское Рассвет | 35 1 Усть-Ницинское | 35 3 Ермолина Елкина Голышева | 35 1 Жирякова | 170 шт 10 | 170 шт 10 |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Уровень освещенности улиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 2. Благоустройство населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель 2. Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности. Охрана жизни и здоровья людей. Создание доступной среды для инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 3. Удовлетворенность населения созданием условий для массового отдыха | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | Целевой показатель 4. Создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения. | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |
| 11 | Целевой показатель 5. Обустройство детских, спортивных площадок | шт. | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1 | 7/4 | 7/4 |  |  |
| 12 | Целевой показатель 6. Установка новогодних елок, горок | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 13 | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 7. Улучшение благоустройства | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |
| 15 | Целевой показатель 8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству | Чел/час | 14 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 78000 | 78000 |  |  |
| 16 | Целевой показатель 9. Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 17 | Задача 4. Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 10. Удаление аварийных деревьев | шт. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 |  |  |
| 19 | Целевой показатель 11. Посадка деревьев, кустарников | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 20 | Целевой показатель 12. Установка малых архитектурных форм | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |
| 21 | Задача 5. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 13. Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 |  |  |
| 23 | Целевой показатель 14. Приобретение контейнеров для мусора | шт. | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |  |
| 24 | Целевой показатель 15. Контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения- выдача предписаний | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |  |  |
| 25 | Задача 8. Улучшение обеспечения населения Усть-Ницинского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 16. Ремонт и чистка шахтных колодцев | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |  |  |
| 27 | Целевой показатель 17 . Исследование проб воды в питьевых источниках | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |  |  |
| 28 | Целевой показатель 18. Проведение конкурсов по благоустройству | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 29 | Подпрограмма 3. Организация содержания мест захоронения и памятников Воинской славы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Цель 3. Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Усть-Ницинского сельского поселения и сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Задача 6. Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 19. Ремонт и реконструкция обелисков ВОВ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 33 | Задача 7. Улучшение содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 20. Содержание мест захоронения | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 35 | Целевой показатель.21 Благоустройство дворовых территорий | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |  |  |

Приложение  № 6риложен

ПРииПРие  № 5

Единичные расценки

на благоустройство дворовой, общественных  территорий

Горка детство, цена 24800р.

Размеры:

| Длина: | 3400 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 700 мм |
| Высота: | 2350 мм |

Качели гамак, цена 24260р.

Размеры:

| Длина: | 3870 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 1170 мм |
| Высота: | 2200 мм. |

Карусель-трио, цена 25820р.

Размеры:

| Длина: | 2500 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 2500 мм |
| Высота: | 800 мм |

Песочница с крышкой, цена 12800р.

Размеры:

| Длина: | 1900 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 1900 мм |
| Высота: | 2400 мм |

Качели балансир, цена 8950р.

Размеры:

| Длина: | 2120 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 450 мм |
| Высота: | 510 мм |

Беседка «Малыш», цена 26950р.

Размеры:

| Длина: | 2000 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 2000 мм |
| Высота: | 2100 мм |

Скамья парковая, цена 5478р.

Размеры:

| Длина: | 1800 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 450 мм |
| Высота: | 900 мм |

Скамья «Петушок», цена 6480р.

Размеры:

| Длина: | 1200 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 350 мм |
| Высота: | 1000 мм |

Урна, цена 2800р.

Размеры:

| Длина: | 600 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 600 мм |
| Высота: | 900 мм |

Беседка, цена 160000р.

Размеры:

| Длина: | 3000 мм |
| --- | --- |
| Ширина: | 3000 мм |
| Высота: | 3200 мм |

Единичные расценки

на благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

Габариты: 14.×6.7×6.63 м

Серия: Лунапарк

Размер площадки: 16.×8.7 м

Цена: 1 077 100,00р.

Скамья (покрытие методом горячего оцинкования)

Габариты: 2080*745

Цена: 15 860,00р.

Урна со вставкой

Габариты: 480*480 V=60L

Цена: 7 140,00р.

Ограждение Цветочное с 1 столбом

Габариты: 2000*40

Цена: 2 680,00р.

Вазон

Габариты: 965*965 V=307L

Цена: 4 300,00р.

Уличный фонарь наземный (столб) Arte Lamp Prague

A1467PA-3RI

Цена: 21 799 руб.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству

1. Уличное освещение.

2. Скамьи

3.Урны

4. Бордюры

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК И МАФ на 2018-2022 гг.

Цена включает доставку, монтаж, стройнадзор

| Код | Наименование |  | Цена шт/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Качалки-балансиры и качалки на пружине (c каркасами) |  |  |  |
| 4102 4104 | Качалка-балансир малая дл 2м Качалка-балансир средняя дл 2,5м |  | 12 760 14 710 |
| 4106 | Качалка-балансир 4-х местная большая |  | 18 960 |
| 4111 | Качалка на пружине "Самолет" |  | 18 790 |
| 4116, 4121 4132 | Качалка на пружине "Петушок" "Дельфин" «Пароходик» |  | 19 910 |
| 4122 | Качалка на пружине 2-х местная "Кораблик" |  | 32 400 |
| 4137, 4136 | Качалка на пружине 2-х местная "Квадроцикл", «Кабриолет» |  | 34 750 |
| 4125, 4128 | Качалка на пружине 2-х местная "Вертолетик", «Джип» |  | 37 060 |
| 4126 4130 4117 | Качалка на пружине "Пчелка", «Рыбка», «Бабочка» |  | 19 910 |
| 4140 | Качалка на пружине «Лягушонок» |  | 21 950 |
| 4133,4124, 4112 | Качалка на пружине "Осьминог" «Скутер», «Мотоцикл» |  | 22 910 |
| Карусели (с каркасами) |  |  |  |
| 4192/002 | Карусель |  | 33 430 |
| 4193/001 | Карусель |  | 30 250 |
| 4194/001 | Карусель с рулем |  | 37 240 |
| 4195/001 | Карусель |  | 33 960 |
| Качели |  |  |  |
| 4141/001 | Качели на деревянных стойках, с гибкой подвеской |  | 30 100 |
| 4142/010 | Качели на деревянных стойках двойные, с гибкими подвесками |  | 40 240 |
| 4153 | Качели на металлических стойках с жесткой подвеской |  | 18 000 |
| 4154/001 | Качели средние с гибкой подвеской |  | 19 240 |
| 4154 | Качели средние с гибкой подвеской со спинкой |  | 24 040 |
| 4155 | Качели на металлических стойках двойные с гибкой подвеской |  | 37 270 |
| Горки |  |  |  |
| 4201 | Горка нерж. Н площадки =0,9 м |  | 32 700 |
| 4202 | Горка нерж. Н площадки =1,2 м |  | 36 360 |
| 4203 | Горка нерж. Н площадки =1,5 м |  | 44 020 |
| 4206 | Горка нерж. ДИНО Н площадки =1,2 м |  | 45 160 |
| 4216 | Горка нерж. Львенок Н площадки =0,9 м |  | 45 460 |
| 4217 | Горка Рыбка нерж. Н площадки =0,6 м |  | 32 500 |
| Песочницы и песочные дворики |  |  |  |
| 4241 | Песочница 3х3м |  | 26 250 |
| 4242 | Песочница 1,4х1,4м |  | 8 260 |
| 4243 | Песочница 2х2м |  | 11 860 |
| 4251 4259 | Песочница "Аквариум","Полянка" |  | 19 060 |
| 4250 | Песочница "Ромашка" |  | 24 760 |
| 4253 | Песочница "Катерок" |  | 30 610 |
| 4254 | Песочница "Кораблик" |  | 75 000 |
| 4255 | Песочный дворик |  | 44 030 |
| 4256 | Песочный дворик |  | 60 770 |
| 4257 4258 | Песочный дворик "Опушка" "Коралл" |  | 136 360 |
| 4281 4282 4287 | Песочный дворик с горкой «Лесная сказка», «Золотая рыбка» «Шахматный клуб» |  | 169 500 |
| 4278 | Песочный дворик с горкой «Фруктовый сад» |  | 164 560 |
| 4263 | Песочница "Боровичок" |  | 36 000 |
| 4297 | Теневой навес "Цветочек" со столиком |  | 13 860 |
| Домики |  |  |  |
| 4302 | Домик-беседка |  | 43 130 |
| 4304 | Домик-беседка |  | 70 200 |
| 4306 | Домик-беседка |  | 52 500 |
| 4307 | Домик-беседка |  | 56 890 |
| 4311 4314 | Домик-беседка "Опушка" Домик-беседка "Коралл" |  | 44 250 |
| 4316 | Домик-беседка "Шахматы" |  | 44860 |
| 4312 | Домик-беседка "Карета" |  | 61 500 |
| 4317 | Домик-беседка "Яблоко" |  | 63 760 |
| 4318 | Домик-беседка двойная |  | 63 460 |
| 4319 | Домик-беседка одинарная |  | 33 310 |
| 4320 | Домик-беседка "Цветочек" |  | 30 760 |
| 4321 | Домик-беседка |  | 89 170 |
| 4325 | Домик с палисадником |  | 58 920 |
| Машинки, паровозики |  |  |  |
| 4412 | Машинка внедорожник |  | 59 160 |
| 4411 | Вертолетик |  | 30 300 |
| 4413 | Машинка без горки |  | 80 860 |
| 4416 | Вертолёт Н г.=0,6 |  | 113 020 |
| 4417 | Подводная лодка "Немо" Н г.=0,6 |  | 43 380 |
| 4418 | Подводная лодка "Наутилус" Н г.=0,9 |  | 131 260 |
| 4419 | Машинка с горкой Н г.=0,6 |  | 97 200 |
| 4420 | Паровозик с горкой Н г.=0,6 |  | 94 570 |
| 4426 | Автобус |  | 129 360 |
| 4427 | Пожарная машина Н г.=0,6 |  | 156 970 |
| 4428 | Кораблик "Карапуз" Н г.=0,6 |  | 91 800 |
| 4430 | Самосвал Н г.=0,6 |  | 109 240 |
| Детский игровые комплексы для детей от 3 до 6 лет |  |  |  |
| 5101 | Горка "Манеж" Н г.=0,6 |  | 67 200 |
| 5103 | Детский игровой комплекс Н г.=0,6 |  | 104 560 |
| 5104 | Детский игровой комплекс Н г.=0,9 |  | 160 660 |
| 5105 | Детский игровой комплекс Н г.=0,6 |  | 111 300 |
| 5106 | Детский игровой комплекс, Н г.=0,9 |  | 96 600 |
| 5111 | Детский игровой комплекс Н г.=0,9 |  | 83 870 |
| 5113 | Детский игровой комплекс Н г.=0,6; Н г.=0,9 |  | 153 770 |
| 5114 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,2 |  | 166 630 |
| 5117 | Детский игровой комплекс "мини", Н г.=0,6 |  | 57 760 |
| 5142 | Детский игровой комплекс "мини" Н г.=0,6 |  | 58 360 |
| 5118 | Детский игровой комплекс "мини", Н г.=0,6 |  | 88 630 |
| 5119 | Детский игровой комплекс Мини, Н г.=0,9 |  | 94 660 |
| 5120 | Детский игровой комплекс Мини, Н г.=0,9 |  | 78 160 |
| 5121 | Детский игровой комплекс "мини", Н г.=0,6; Н г.=0,9 |  | 178 360 |
| 5125 | Детский игровой комплекс "Кораблик" Н г.=1,2 |  | 217 800 |
| 5152 | Детский игровой комплекс Н г.=0,6 |  | 164 740 |
| 5219 | Детский игровой комплекс Лесная сказка Н г.=0,9 |  | 96 460 |
| Детские игровые комплексы для детей от 7 до 12 лет |  |  |  |
| 5301 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 107 260 |
| 5302 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 112 660 |
| 5303 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,2 (нерж.) |  | 123 520 |
| 5304 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 151 550 |
| 5304/001 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 150 370 |
| 5313 | Детский игровой комплекс Н г.=1,5 (нерж.) |  | 269 110 |
| 5314 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 216 160 |
| 5317 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 131 860 |
| 5318 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 124 690 |
| 5416 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 223 150 |
| 5420 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 157 600 |
| 5433 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 172 910 |
| 5447 | Детский игровой комплекс Н.г=1,5 (нерж.) |  | 270 400 |
| 5521 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,2 (нерж.) |  | 88 120 |
| 5524 | Детский игровой комплекс Н.г=1,5 |  | 240 940 |
| 5525 | Детский игровой комплекс Н.г=1,5 |  | 275 110 |
| 5527 | Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) |  | 164 830 |
| 5611 | Детский игровой комплекс Ривьера Н г.=1,5 (нерж.) |  | 265 330 |
| 5683 | Детский игровой комплекс, Н г. = 1,5 м |  | 110 920 |
| С П О Р Т |  |  |  |
| Детские гимнастические комплексы до 6 лет |  |  |  |
| 6150 | Детский спортивный комплекс Жираф с баскетбольным щитом |  | 40 210 |
| 6105 | Детский спортивный комплекс |  | 87 950 |
| 6107 | Детский спортивный комплекс |  | 58 200 |
| 6136 | Детский спортивный комплекс |  | 39 760 |
| 6170 | Детский спортивный комплекс |  | 28 500 |
| 6171 | Детский спортивный комплекс |  | 24 460 |
| 6174 | Детский спортивный комплекс |  | 45 890 |
| 6175 | Детский спортивный комплекс |  | 39 230 |
| 6199 | Дорожка "Змейка" |  | 16 800 |
| Детские гимнастические комплексы от 6 лет |  |  |  |
| 6300 | Детский спортивный комплекс |  | 62 700 |
| 6301 | Игровая установка с баскетбольным щитом |  | 60 220 |
| 6302 | Детский спортивный комплекс |  | 108 000 |
| 6303 | Детский спортивный комплекс |  | 90 540 |
| 6305 | Детский спортивный комплекс |  | 98 280 |
| 6313 | Детский спортивный комплекс |  | 83 260 |
| 6304 | Детский спортивный комплекс |  | 87 300 |
| 6311 |  |  | 35 400 |
| Спортивное оборудование |  |  |  |
| 6500 6502 | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой Стойка баскетбольная комбинированная |  | 20 000 |
| 6504/001 | Волейбольные ворота с сеткой |  | 15 910 |
| 6601/001 | Гандбольные ворота с сеткой |  | 19 200 |
| 6314 | Детский спортивный комплекс |  | 73 730 |
| 6336 | Детский спортивный комплекс |  | 57 340 |
| 6402 | Детский спортивный комплекс «Каскад» |  | 54 340 |
| 6403 | Детский спортивный комплекс «Каскад» |  | 36 420 |
| 6404 | Детский спортивный комплекс «Каскад» |  | 60 050 |
| 6430 | Турник классический малый |  | 21 760 |
| 6440 | Турник классический |  | 24 300 |
| 6441 | Турник двойной |  | 39 900 |
| 6442 | Брусья классические |  | 40 500 |
| 6446 | Двойной каскад турников для отжиманий |  | 26 560 |
| 6447 | Каскад турников Треугольник |  | 50 260 |
| 6449 | Шведская стенка |  | 44 260 |
| 6450 | Комплекс из 2 турников и скамьи для пресса |  | 76 800 |
| 6454 | Комплекс из 3 турников, шведской стенки, скамьи для пресса |  | 144 000 |
| 6459 | Рукоход двойной разноуровневый |  | 102 000 |
| 6461 | Рукоход Зигзаг |  | 39 760 |
| 6705 | Детский рукоход с брусьями и шведской стенкой |  | 52 060 |
| 6705/005 | Гимнастический комплекс |  | 26 790* |
| 6705/006 | Детский рукоход |  | 76 870* |
| 6705/008 | Гимнастический комплекс |  | 26 310* |
| 6705/011 | Гимнастический комплекс с турниками и шведской стенкой |  | 32 350* |
| 6706 | Бум |  | 13 960 |
| 6707 | Бревно |  | 6 950 |
| 6712 | Теннисный стол |  | 22 360 |
| 6715 | Турник детский |  | 12 370 |
| 6716 | Турник взрослый |  | 13 180 |
| 6720 | Брусья параллельные |  | 9 980 |
| 6721 | Скамья с упором |  | 10 800 |
| 6723 | Спираль вертикальная |  | 16 880 |
| 6725 | Стенка для метания |  | 20 580 |
| 6726 | Стенка для перелезания |  | 20 580 |
| 6727 | Лиана большая фигурная |  | 27 300 |
| 7502, 7503 | Тренажер |  | 44 850 |
| 7509 | Тренажер |  | 33 960 |
| 7510 | Тренажер |  | 44 880 |
| 7529 | Тренажер |  | 44 880 |
| 7512 | Тренажер |  | 41 400 |
| 7514 7520 7543 | Тренажер |  | 46 440 |
| 7536 | Тренажер |  | 32 400 |
| 7537 | Тренажер |  | 37 860 |
| 7541 | Тренажер |  | 50 270 |
| 7513 7530 7542 | Тренажер |  | 55 800 |

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года